渭滨区2017年预算绩效工作开展情况说明

2017年，按照上级财政部门工作安排，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，进一步拓宽预算绩效评价范围，2017年在教育、住建、交通、林水、卫生、扶贫、农业、检察等部门选取重点项目开展覆盖预算管理全过程绩效评价工作，不断提高资金使用效益。一年来，具体开展工作情况如下：

（一）2017年渭滨区在布置部门预算编制时提出“创新预算管理方式，完善预算编制体系，实施预算绩效管理，切实保证各项支出政策的落实和全区重点支出需要。”在编制项目支出预算时,全部实行绩效目标管理,要求预算单位合理编制预算绩效目标。加强预算绩效管理，强化了部门的支出责任意识，有利于履行好公共服务、社会管理等政府职能，有利于促进政府部门提高管理效率。

（二）我区对重点专项资金项目进行绩效评价，将过去单纯的事后项目竣工验收检查转变为开展绩效目标管理、事前评估、事中监控和事后考评的绩效管理方式，把预算编制同绩效评价结果有机地结合起来，实行跟踪问效和监督，找出项目单位管理中存在的问题，总结经验，强化预算支出，提高了预算资金使用效益，工程项目均达到了预期目标。

- 1、教体系统2017年度基建维修改造项目

渭滨区教体系统2017年基建维修改造项目概算总投资1462万元，基建维修改造项目43个，共涉及25所学校，其中100万元以上项目3个，30万元至100万元项目29个。主要涉及学校水电暖基础设施维修、校舍维修改造、防水处理、门窗拆除更换、校园绿化、墙面粉刷、地面墙面贴砖、操场和食堂改造等。

宝成小学校舍维修改造工程总投资39万元，主要改造了操场绿化带，对教学楼进行了粉刷；完成了多媒体教室的提升改造。经过一个多月的紧张施工，使教学楼内焕然一新，楼道、教室、部室等管线明显增强；操场拆除了3个绿化带，改成人工草皮铺设，既美观又增加了学生活动的面积；三楼多媒体教室通过改造，使人耳目一新，既增加了教职工活动室，又提升了会议室的品味。学校坚持以人为本和可持续发展的原则，装饰力求简约，特色鲜明，生态环境人性化的理念，力争做到布局合理、功能完备，从学校布局的实际情况出发，不仅符合国家义务教育的发展规划，而且符合学校自身发展的需要，现已全部投入正常使用。

新民路小学操场塑化及部室装修工程，破除原砼地面，新铺设人造草坪2036平米，铺设塑胶跑道、复合型悬浮地板，新作沙坑；对小会议室、心理咨询室、阅览室及少队部的内部装修等，总投资96万元。该工程的顺利完工，根本性地改观了学校的硬件需求和外观形象，全面彻底的完成了学校的建设改造，更有利于师生的校园活动和体育锻炼，极大地提升了学校的办学规模和办学层次，为将学校建成一个布局合理、功能齐全、环境优美的标准化学校奠定坚实基础。

姜城中学为了进一步提高学校住宿、教学环境，落实区委区政府“教育强区”的发展战略，于2017年8月实施了校舍维修工程建设，该工程总投资62万元，主要对公寓楼进行了乳胶漆粉刷，厕所改造；教学楼楼顶防水改造；综合楼图书阅览室改造等。校舍维修改造工程的实施使学校教学楼顶不再漏水，公寓楼焕然一新，学校教学、住宿环境进一步提升，学校师生欢欣鼓舞，在优美的环境里愉快学习、舒心工作。

宝桥小学塑胶操场改造工程建设规模3474平方米，主要建设项目涉及塑胶场地改造、排水沟清理、消防给水管道维修等，项目总投资77万元，随着工程施工完成、交付使用，保障了学生安全活动和发展创建和谐奋进的校园文化需要，进一步改善了办学条件，提升了办学层次，有力的推动了我校健康、和谐、持续发展。

长岭中学餐厅装修工程总投资18万元，对长岭中学校园内新建男生公寓楼一、二层学校餐厅进行了装修改造，墙面及柱子进行了装饰，餐厅吊顶、玻璃隔断等，制作彩色标语牌，楼顶安装风扇，对后厨的水电路也进行了改造。改造后的学校餐厅，窗明几净、干净卫生，为学校师生的就餐提供了良好的环境，为学生的健康成长提供了充足的保障。

滨河中学功能部室装修工程，投资34万元，对功能部室地面铺设塑胶地板，铝扣板吊顶、装饰板前裙，乳胶漆墙面，安装防盗门及暖气片更换等；楼道铺设塑胶地板；卫生间进行了改造。项目建设完工后，学校环境进一步变化，功能部室环境整洁、使用效果良好。旧貌换新颜，消除了安全隐患，办公和教学环境得到了进一步改善；校园文化建设工程以“为幸福人生奠基”为主题，着力打造“书香校园”氛围，全面展示了学校办学理念、教师风采及各方面的工作特色和工作成绩，让学校的育人环境和文化氛围得到了极大的提升。

渭滨区职业教育中心学生公寓楼墙面脱落、线路老化、木门破损、围墙倾倒，学生就餐环境较差等问题，学校投资92万元对校舍及食堂进行了改造。改造内容主要包括：围墙拆除新建286米，学生公寓楼空调线路布线，公寓楼木门拆除、铁质门安装208樘，公寓楼1楼墙面粉刷860平方米；食堂水电路改造、餐厅粉刷、铺设木地板等项目。该项目的实施极大的改善了学校办学条件，解决了2008年职教中心迁校以来校园围墙低矮、倾斜，学生公寓楼线路老化等不安全因素，改善了学生就餐条件，解决了1300余在校生的就餐问题，为师生创设了一个良好的教育教学和生活环境，提升了办学品味，改善了办学条件。

2、高龄补贴发放情况

高龄补贴由省、市、区三家配套资金发放：70-79岁省配套资金15元，市配套资金15元，区配套资金20元，合计月50元；80-89岁省配套资金20元，市配套资金40元，区配套资金40元，合计月100元；90-99岁由省配套资金支付，每月200元；100岁以上省配套资金300元，市配套资金100元，合计月400元。

截止2017年12月底全区高龄补贴70-79岁23314人，80-89岁8585人，90-99岁624人。100岁以上6人，高龄补贴全年共计发放32523人，2498万元，其中省级配套资金754万元，市级配套资金804万，区级配套资金940万元，均能按时到位，按月发放。高龄补贴是按照个人账户由老龄办直接向个人账户补贴发放，不与现金直接接触，确保不漏发、不重发和按时发。并将三镇高龄补贴人员全部纳入农村“一卡通”惠民补贴发放系统，并为老人建立了银行系统电子财务档案，实现了老年群众领取各项惠民补贴的便利化。高龄补贴的及时、足额发放，解决了高龄老人基本生活问题，使广大老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。

3、渭滨区人民检察院技侦楼项目及附属楼工程

新建的渭滨区人民检察院技侦楼项目位于宝光路46号，项目使用功能为办公用房，技侦楼地下2层、地上12层，建筑面积9790平方米，总高度49.8米，建设用地6.891亩。附属楼工程，用于干警休息用房，地上五层，框架结构，建筑高度21.3米，建筑面积1777平方米。项目总投资4668万元。

原办公大楼设计不够合理、配套设施不全，只有办公用房，无技侦专业用房和辅助用房，已不能满足日益繁重的办案工作需要，影响了检察业务工作的正常开展，给侦破案件带来极大不便。新技侦大楼的建设是贯彻落实中央灾后重建工作会议和扩大内需促进经济平稳较快增长的决策部署以及全国检察工作会议精神，加强基层检察院“两房”建设的需要，项目建设是履行法律监督职能的基本要求，是保障检察院在办理各种案件过程中侦查、审讯、批捕、起诉等工作的需求，是保障干警生命安全、改善办案和办公条件的需要。项目建成后，极大的促进区人民检察院各项业务工作全面开展，为全区经济又好又快发展提供司法保障，形成良好的治安投资环境。

4、2017年度农业产业（脱贫）补助资金

2017年度区级财政安排农业产业（脱贫）项目补助资金342.83万元，资金全部由区财政负担。

按具体实施乡镇分：石鼓镇5个村4个种植作物种植面积731.66亩，共补贴60.58万元；神农镇5个村2种作物种植面积642.4亩，补贴金额为89.81万元；高家镇23个村4种作物种植面积5586.5亩，补贴金额182.44万元，土地流转1000亩，补贴金额10万元，高家镇合计补贴192.44万元。

我区2017年农业产业脱贫项目投资少，见效快，覆盖面广，效益高，贫困人口参与度高，能确保贫困人口长期稳定受益。尤其选种的猕猴桃、花椒、油桃符合地域种植特点，能看到稳定的长期效果，社会、生态效益和可持续影响力较为显著。农村产业发展使得农村的环境大为改善。2017年度农业产业（脱贫）项目的实施，极大地促进了我市现代农业的发展步伐，提升了果品、花卉主导产业及特色产业的发展水平，一定程度的调整和优化了农业产业结构，在提高经济、社会效益的同时，示范引领、辐射带动了农村合作社及农户，增加了农民收入，促进了县域经济发展，改善了农村生态环境，实现了以农业为引领的农村社会可持续发展。使得农民脱贫有了新的思路，带动大部分农民种植经济作物。高家镇的猕猴桃面积成规模化生产，一些农民看到了实际利益。